- Российская Федерация

- Новгородская область

- Администрация Подгощского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.02. 2021  № 15-рг

с. Подгощи

Об утверждении плана мероприятий по защите населения и  территории  Подгощского сельского поселения в период весеннего половодья и паводка на 2021 год

В соответствии с   Федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом №117-ФЗ от 21 июля 1997 года «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом №131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Подгощского сельского поселения, Распоряжением  Администрации Подгощского сельского поселения от 19.10.2012 № 120-рг «О включении объектов  муниципальной собственности в реестр муниципального имущества»

1. Утвердить план противопаводковых  мероприятий на территории Подгощского сельского поселения  в 2021 году (приложение №1).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации Подгощского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (подгощское.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Глава поселения                                                     Л.В. Николаева

- Приложение №1

- Утвержден распоряжением

- Администрации Подгощского

- сельского поселения

от 04.02.2021 г. №15

План

мероприятий по защите населения и территории

Подгощского сельского поселения в период весеннего половодья и паводка на 2021 год

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Отвественные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять нормативные акты по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (создание комиссии, и др.) | февраль-март | Глава сельского поселения |
| 2. | Провести заседание КПЛЧС и ОПБ сельского поселения по вопросам проведения противопаводковых мероприятий | март | Председатель КПЛЧС и ОПБ |
| 3 | Провести комиссионное обследование состояния гидротехнического сооружения на реке Векша с составлением акта обследования | февраль-апрель | члены комиссии |
| 4 | Провести необходимые мероприятия по подготовке гидротехнического сооружения, трубопереездов (на дорогах, принадлежащих ГОКУ «Новгородавтодор») к безаварийному пропуску паводковых вод | март-апрель | Подгощское сельское поселение ООО «Шимское ДЭП» |
| 5 | Осуществлять постоянный мониторинг паводковой обстановки на территории сельского поселения | в период прохождения паводка | главный специалист администрации сельского поселения |
| 6 | Составить список населения, проживающего в зоне возможного затопления (подтопления) | февраль | главный специалист администрации сельского поселения |
| 7 | Определить силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения спасательных работ в период весеннего половодья | март-апрель | главный специалист администрации сельского поселения |
| 8 | Провести комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | март-апрель | ООО «МП Шимский водоканал» |
| 9 | Довести до населения администрации Подгощского сельского поселения правила поведения при наводнении и подтоплении | март-апрель | главный специалист администрации сельского поселения |
| 10 | Провести расчеты эвакуации населения, сельхозживотных и имущества из зон возможного затопления | март | главный специалист администрации сельского поселения |
| 11 | Организовать: |  |  |
| 11.1 | постоянное наблюдение за паводковой обстановкой на реках: Сосенка, Углянка, Воробейка, Шелонь | в период прохождения паводка | Глава поселения, главный специалист администрации сельского поселения |
| 11.2 | ежедневное наблюдение за уровнем воды в реке Векша на ГТС | до наступления паводка и во время паводка | специалисты администрации сельского поселения |
| 11.3 | принятие мер по обеспечению защиты и бесперебойной работы механизмов гидротехнического сооружения в с. Подгощи на реке Векша | постоянно во время паводка | Председатель КПЛЧС и ОПБ сельского поселения |
| 11.4 | создание резервов продуктов питания, питьевой воды, товаров первой необходимости для пострадавшего населения | в период паводка | население поселения, ИП Харитонова Т.В., ИП Севостьянов А.Н. |
| 11.5 | обследование и очистку трубопереездов автомобильных дорог на территории сельского поселения | период паводка | ООО «Шимское ДЭП» |
| 11.6 | распространение памяток о правилах поведения в период весеннего половодья и паводка | март-апрель | главный специалист администрации сельского поселения |
| 11.7 | проверку системы оповещения членов КПЛЧС и ОПБ, организации тренировки по их сбору | до наступления паводка | председатель КПЛЧС и ОПБ сельского поселения |