- Российская Федерация

- Новгородская область

- Администрация Подгощского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2024 г № 6

с. Подгощи

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий в период весеннего половодья и паводка на территории Подгощского сельского поселения в 2024 году

В соответствии с   Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом №117-ФЗ от 21 июля 1997 года «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом №131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Подгощского сельского поселения, Распоряжением  Администрации Подгощского сельского поселения от 19.10.2012 № 120-рг «О включении объектов  муниципальной собственности в реестр муниципального имущества»

1. Утвердить состав паводковой комиссии на период весеннего половодья

и паводка  2024 года на территории Подгощского сельского поселения

(приложение №1).

2. Утвердить план противопаводковых  мероприятий на территории

сельского поселения (приложение №2).

3. Провести обследование гидротехнического сооружения на р. Векша,

уточнить места и участки возможных затоплений (подтоплений), провести мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от весеннего половодья и паводка.

4. Утвердить правила о порядке действий населения при угрозе затопления населенных пунктов (приложение 3).

5. Распоряжение Администрации Подгощского сельского поселения от 07.03.2019 г. №31-рг «О противопаводковых мероприятиях и подготовке к проведению пропуска паводковых вод на ГТС на реке Векша в 2019 году» считать утратившим  силу.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования  на официальном сайте Администрации Подгощского сельского поселения в сети Интернет по адресу: podgoshhskoe-r49.gosweb.gosuslugi.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава поселения                                                         Л.В.Николаева

- Приложение №1

- Утвержден распоряжением

- Администрации Подгощского

- сельского поселения

- от 29.01.2024 г. № 6

- Состав комиссии

- по проверке гидротехнического сооружения и

- готовности к пропуску паводковых вод.

- Председатель комиссии:  Николаева Л.В.- Глава Подгощского сельского

- поселения

- Члены комиссии:        Заботина Л.А.- заместитель Главы администрации

- Фаустова С.В.- главный служащий администрации

- Ефимова Г.Н.- главный служащий администрации

- Иванова А.В.- депутат Совета депутатов Подгощского

- сельского поселения

- Долотов К.А.- глава КФХ с.  Подгощи

- Приложение №2

- Утвержден распоряжением

- Администрации Подгощского

- сельского поселения

от 29.01.2024 г. №6

План

мероприятий по защите населения и территории

Подгощского сельского поселения в период весеннего половодья и паводка на 2024 год

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Отвественные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять нормативные акты по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (создание комиссии и другое) | Январь-февраль | Глава сельского поселения |
| 2. | Провести заседание КПЛЧС и ОПБ сельского поселения по вопросам проведения противопаводковых мероприятий | март | Председатель КПЛЧС и ОПБ |
| 3 | Провести комиссионное обследование состояния гидротехнического сооружения на реке Векша с составлением акта обследования | февраль-апрель | члены комиссии |
| 4 | Провести необходимые мероприятия по подготовке гидротехнического сооружения, трубопереездов (на дорогах, принадлежащих ГОКУ «Новгородавтодор») к безаварийному пропуску паводковых вод | март-апрель | Подгощское сельское поселение ООО « Шимское ДЭП» |
| 5 | Осуществлять постоянный мониторинг паводковой обстановки на территории сельского поселения | в период прохождения паводка | главный служащий администрации сельского поселения |
| 6 | Составить список населения, проживающего в зоне возможного затопления (подтопления) | февраль | главный служащий администрации сельского поселения |
| 7 | Определить силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения спасательных работ в период весеннего половодья | февраль-март | главный служащий администрации сельского поселения |
| 8 | Провести комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | март-апрель | ООО «МП Шимский водоканал» |
| 9 | Довести до населения администрации Подгощского сельского поселения правила поведения при наводнении и подтоплении | март-апрель | главный служащий администрации сельского поселения |
| 10 | Провести расчеты эвакуации населения, сельскохозяйственых животных и имущества из зон возможного затопления | март | главный служащий администрации сельского поселения |
| 11 | Организовать: |  |  |
| 11.1 | постоянное наблюдение за паводковой обстановкой на реках: Сосенка, Углянка, Воробейка, Шелонь | в период прохождения паводка | Глава поселения, главный служащий администрации сельского поселения |
| 11.2 | ежедневное наблюдение за уровнем воды в реке Векша на ГТС | до наступления паводка | главный служащий администрации сельского поселения |
| 11.3 | принятие мер по обеспечению защиты и бесперебойной работы механизмов гидротехнического сооружения в с.Подгощи на реке Векша | постоянно во время паводка | Председатель КПЛЧС и ОПБ сельского поселения |
| 11.4 | создание резервов продуктов питания, питьевой воды, товаров первой необходимости для пострадавшего населения | в период паводка | население поселения, ЧП Харитонова А.В. ИП Севостьянов А.Н. |
| 11.5 | обследование и очистку трубопереездов автомобильных дорог на территории сельского поселения | период паводка | ООО «Шимское ДЭП» |
| 11.6 | распространение памяток о правилах поведения в период весеннего половодья и паводка | март-апрель | главный служащий администрации сельского поселения |
| 11.7 | проверку системы оповещения членов КПЛЧС и ОПБ, организации тренировки по их сбору | до наступления паводка | председатель КПЛЧС и ОПБ сельского поселения |

Приложение № 3

Утверждены распоряжением

Администрации Подгощского

- сельского поселения

от 29.01.2024 г. №6

Правила

о порядке действия населения при угрозе затопления и подтопления населенных пунктов

1. При получении сигнала о подъёме уровня воды:

- отключить газ, электричество, погасить огонь в печах;

- перенести на верхние этажи или чердаки воду, запас продуктов, ценные

вещи, медицинские средства и документы;

- укрепить или забить окна и  двери первых этажей досками или другими

материалами.

2. При высоком уровне воды:

- подняться на крышу дома, вывесить заметное днём полотнище, а ночью

подавать световые сигналы фонариком, керосиновой лампой, свечой или

факелом;
- для сбережения тепла находиться ближе друг к другу или делать активные

упражнения.

3. При спаде уровня воды:

- не прикасаться к порванным и провисшим электропроводам;

- по возможности сообщить в соответствующие службы о замеченных

разрушениях газовых, водопроводных, канализационных и электрических

сетей;
- перед входом в строение убедиться, что его конструкции не имеют

серьёзных разрушений, а войдя в помещение, немедленно откройте окна и

двери для проветривания;

- в темное время суток не включайте свет сразу, а убедитесь в том, что в

помещении не произошла утечка газа;

- ни в коем случае не употреблять в пищу попавшие в воду продукты.

4. Если наводнение произошло неожиданно, и вы оказались в воде:
- попытайтесь удержаться за не тонущие предметы, сделав из них

своеобразный плот;

- старайтесь выбраться на возвышенное место и подавайте сигналы, чтобы
спасателям было легче вас обнаружить.