Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Подгощского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  №

с. Подгощи

О внесении изменений в Постановление Администрации Подгощского сельского поселения от 07.11.2018 № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  Администрации Подгощского сельского поселения от 02.11.2015 года № 229 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Подгощского сельского поселения, их формирования и реализации», распоряжением от 01.11.2024 года № 91-рг «Об утверждении  перечня муниципальных программ  администрации Подгощского сельского поселения», Администрация Подгощского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление Администрации Подгощского сельского поселения от 07.11.2018г №171 «Об утверждении муниципальной программы  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»,  изложив ее в прилагаемой редакции.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Подгощского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(podgoshhskoe- r49.gosweb.gosuslugi.ru).

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                            Л.В. Николаева

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представленного проекта положений, способствующих созданий условий для проявления коррупции, не выявлено.

Проект подготовил  и завизировал:

Главный специалист                                                        Ю. С. Мендагулова

Согласовано: Глава поселения                                       Л.В. Николаева

Главный бухгалтер                                   Г.Н. Ефимова

|  |  | Утверждена Постановлением Администрации Подгощского сельского поселения от 07.11.2018г № 171 (в редакции от 19.02.19 № 18, от 25.02.19 № 23, от 28.02.19 №25, от 13.06.19 № 63, от 03.09.19 № 91, 13.11.19 № 124,от 18.12.2019 № 132, от 20.01.2020 г № 7, от 19.02.2020 № 21, от 26.03.2020 № 32, от 08.10.2020, от 08.10.2020 № 92, от 08.12.2020 № 112, №21 от 11.02.2021 №21.,02.11.2021 № 126, 24.12.2021 № 164, 29.02.2022 №21,08.11.2022 № 138, №162 26.12.22,№4 23.01.2023, №20 15.02.2023, №47 26.04.2023, № 90 от 07.07.2023,№ 102 08.08.23, №147 от 19.10.2023, № 5 11.01.2024, № 14 от 22.01.24, от 09.02.2024 №34, 04.03.2024 №45, от 24.04.2024 №89, от 26.07.2024 №151, от 26.08.2024 №170, от 06.12.2024 №216, от 17.01.2025 №3, от 13.02.2025№ 30) |
| --- | --- | --- |

Паспорт

муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

Администрации Подгощского сельского поселения

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы Подгощского сельского поселения | – | Администрация Подгощского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы Подгощского сельского поселения | – | отсутствуют |
| 3. Подпрограммы муниципальной программы Подгощского сельского поселения | – | отсутствуют |

4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Подгощского сельского поселения, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели: | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.1.1. | протяженность автомобильных дорог, на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км) | 31,3 |  | 31,3 |  | 33,4 |  | 34,5 | 35,1 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 1.1.2 | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (км) | 0,638 |  | 0,29 |  | 0,4245 |  | 1,382 | 1,8705 | 0,3378 | 3,411 | 0,600 | 0,5819 |
| Задача: 2. Оформление в муниципальную собственность сельского поселения автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Паспортизация автомобильных дорог (шт.) | 7 |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |

Источниками  информации для определения перечня значений целевых показателей муниципальной программы являются  данные ведомственной отчетности, имеющиеся в Администрации Подгощского сельского поселения.

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2027 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной

программы в целом и по годам реализации

| Год | Источник финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | внебюджетные средства | Бюджет поселения (инициативные платежи) | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | - | 591,0 | - | 649,8 | - | - | 1240,8 |
| 2020 | - | 612,0 | - | 591,9 | - | - | 1203,9 |
| 2021 | - | 1532,0 | - | 1203,8 | - | - | 2735,8 |
| 2022 | - | 1631,0 | - | 1278,5 | - | - | 2909,5 |
| 2023 | - | 1418,0 | - | 2692,0 | - | - | 4110,0 |
| 2024 | - | 1581,0 | - | 2506,2 | - | - | 4087,2 |
| 2025 | - | 1385,0 | - | 12542,1 | - | - | 13927,1 |
| 2026 | - | 923,0 | - | 1898,5 | - | - | 2821,5 |
| 2027 |  | 923,0 |  | 2517,7 | - | - | 3440,7 |
| ВСЕГО | - | 10596,0 | - | 25880,5 | - | - | 36476,5 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

К концу 2027 года по итогам реализации мероприятий программы планируется достичь следующих результатов:

1. Повышение качества муниципальных дорог и улиц муниципального образования.

2. Повышение жизненного и культурного уровня населения  путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки.

3. Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах Подгощского сельского поселения.

Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства Подгощского сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в сфере дорожного хозяйства

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоёмкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Дорожное хозяйство Подгощского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры Шимского муниципального района, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения сельского поселения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по  текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них и постановки на баланс учреждения в составе казны новых автомобильных  дорог на период с 2019 по 2027 годы.

Разработка реализации Программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Сеть автомобильных дорог в населенных пунктах Подгощского сельского поселения составляет 37505,1 м. В настоящее время автомобильные дороги Подгощского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.   В поселении асфальтобетонное покрытие имеют 5635,9 м дорог, бетонное 317 м, грунтовое и песчано-гравийное – 31552,2 м.

Увеличение количества большегрузного транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия   мер по ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Подгощского  сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить  безопасность дорожного движения;

-сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике.

Природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов.

Техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий программы.

Реализация программных мероприятий программы связана с риском повышения уровня инфляции  по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, риском сокращения объемов финансирования затрат на содержание и ремонт дорог.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

- Механизм управления реализацией муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление Администрации Подгощского сельского поселения об утверждении муниципальной программы.

Составление отчета о реализации муниципальной программы организует куратор.

Главный бухгалтер Администрации Подгощского сельского поселения представляет Главе Администрации информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, докладываются Главе Администрации Подгощского сельского поселения.

Куратор муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку утвержденному постановлением Администрации Подгощского сельского поселения № 229 от 01.11.2015 г., обеспечивает их согласование с Главой Администрации Подгощского сельского поселения и главным бухгалтером.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Подгощского сельского поселения, утверждаемой постановление Администрации Подгощского сельского поселения.

«Мероприятия муниципальной программы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок 8реали-зации | Целевой показатель (номер 8целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Подгощского сельского поселения, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перечень мероприятий по использованию муниципального дорожного фонда Подгощского сельского поселения | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019-2027 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения Областной бюджет | 586,8 591,0 | 591,9 612,0 | 1179,8 1532,0 | 1261,5 1631,0 | 2654,0 1418,0 | 2424,2 1581,0 | 12421,1 1385,0 | 1898,5 923,0 | 2517,7 923,0 |
| 1.1 | Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание,ремонт) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019-2020 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения | 535,0 | 313,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) в соответствии с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2019-2023 годы (2020-2024 годы)», в том числе приоритетного регионального проекта «Дорога к дому»: | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019-2020 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения софинансирование по соглашению областной бюджет Бюджет поселения | 31,2 591,0 20,6 | 32,3 612,0 246,1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Шелонская(протяженность 0,6241 км) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения областной бюджет | 5,0 94,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Садовая (протяженность 0,3378 км) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения областной бюджет | 2,9 55,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Парковая (протяженность 0,3333 км) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения областной бюджет | 3,9 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Центральная (протяженность 1.1819 км) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения областной бюджет | 5,0 94,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети до д. Бараново (протяженность 0,321 км) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения областной бюджет | 3,3 63,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Бараново (протяженность 0,260 км) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения софинансирование Областной бюджет Бюджет поселения | 4,0 73,5 20,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Оболицко-I от д. №11 до д. №1А (протяженность 0,225 км) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения областной бюджет | 4,2 80,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети от д. № 58 до д. № 66 в (протяженность 0,153 км)д Горцы | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения областной бюджет | 2,9 54,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по региональному проекту «Дорога к дому». От д. 32 ул. Заречная до ул. Кооперативная с. Подгощи (протяженность 0,5917 км) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2020 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения областной бюджет Бюджет поселения |  |  | 32,3 612,0 246,1 (0,290 км) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2021-2027 | 1.1.1 | Всего Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  | 999,4 | 1070,3 | 2166,9 | 1879,2 1088,2 791,0 | 4540,4 3571,8 (в т.ч. софин. 993,0 ) 968,6 | 2275,7 1814,2 461,5 | 2894,9 2433,4 461,5 |
| 1.4 | Изготовление, экспертиза проектно- сметной документации. | Администрация Подгощского сельского поселения | 2021-2027 | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  | 65,7 | 39,0 | 73,3 | 78,3 | 180,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в соответствии с государственной программой Новгородской области «Развитие транспортной системы Новгородской области, в том числе приоритетным региональным проектом «Дорога к дому»: | Администрация Подгощского сельского поселения | 2021-2027 | 1.1.1-1.1.2 | Всего Бюджет поселения (соф.) Областной бюджет |  |  |  | 1612,3 80,3 1532,0 | 1763,0 150,0 1631,0 | 1366,0 103,1 1262,9 | 1952,9 1162,9 790,0 | 623,4 207,0 416,4 | 485,8 24,3 461,5 | 485,8 24,3 461,5 |
|  | 1) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, улица Шелонская д. Красный Двор Подгощского сельского поселения, Шимского района, Новгородской области, протяженность 0, 4245 км. (Субсидия и софинансирование) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2021 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  | 80,3 1532,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения переулок от ул. Школьная от д.№39 до д.№37, с.Подгощи, Подгощского сельского поселения, Шимского района, Новгородской области , протяженность 0,142 км. (Субсидия и софинансирование). | Администрация Подгощского сельского поселения | 2022 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  |  | 52,0 583,5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Ремонт участка автомобильной дороги (км0+000 – км1+240) общего пользования местного значения ул. Мурманская, д.Коломо, Подгощского сельского поселения, Шимского района, Новгородской области, протяженность 1,371км. (Субсидия и софинансирование). | Администрация Подгощского сельского поселения | 2022 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  |  | 98,0 1047,5 |  |  |  |  |  |
|  | 4) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Заречная от д.2 до д. №32 с.Подгощи, Подгощского сельского поселения, Шимского района, Новгородской области, протяженность 0,6085 км. (Субсидия и софинансирование) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2023 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  |  |  | 66,0 568,0 |  |  |  |  |
|  | 5) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Мурманская д. Коломо, Подгощского сельского поселения, Шимского района, Новгородской области , участок протяженностью 0,817 км. (км1+240-км 2+057) (Субсидия и софинансирование). | Администрация Подгощского сельского поселения | 2023 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  |  |  | 37,1 694,9 |  |  |  |  |
|  | 6) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Красный Двор, ул. Садовая Подгощского сельского поселения, Шимского района, Новгородской области, протяженность 0,3378 км. (Субсидия и софинансирование). | Администрация Подгощского сельского поселения | 2024 | 1.1.1-1.1.2 | Всего Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1952,9 1162,9 790,0 |  |  |  |
|  | 7) Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Углы ул. Заречная, Подгощского сельского поселения, Шимского района, Новгородской области, протяженность 0,500 км (км0+100- км0+600) (Субсидия и софинансирование). | Администрация Подгощского сельского поселения | 2025 | 1.1.1-1.1.2 | Всего Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 623,4 207,0 416,4 |  |  |
|  | 8) Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д Красный Двор ул.Центральная , протяженность 0,600 км (км0+000 – км0+600) (Субсидия и софинансирование). | Администрация Подгощского сельского поселения | 2026 | 1.1.1-1.1.2 | Всего Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,8 24,3 461,5 |  |
|  | 9) Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д Красный Двор ул.Центральная , протяженность 0,581,9 км (км0+600 – км1+181,9) (Субсидия и софинансирование). | Администрация Подгощского сельского поселения | 2027 | 1.1.1-1.1.2 | Всего Бюджет поселения Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,8 24,3 461,5 |
| 1.6 | Строительный контроль | Администрация Подгощского сельского поселения | 2021-2027 | 1.1.1-1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  | 34,4 | 2,2 | 38,4 | 41,8 | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | Администрация Подгощского сельского поселения | 2023 | 1.1.1 | Бюджет поселения (софинансирование) Областной бюджет |  |  |  |  |  | 272,3 155,1 |  |  |  |  |
|  | 1. Ремонт участка автомобильной дороги (км 0+000 -км 0+445) )общего пользования местного значения д.Коломо ул. Ковдорская Подгощского сельского поселения Шимского района Новгородской области протяженность 0,445 км | Администрация Подгощского сельского поселения | 2023 | 1.1.1 | Бюджет поселения (софинансирование) Областной бюджет |  |  |  |  |  | 272,3 155,1 |  |  |  |  |
| 1.8. | Изготовление проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация Подгощского сельского поселения | 2024 | 1.1.1. | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |
| 1.9. | Проведение специализированными организациями мероприятий (первичных обследований) по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Подгощского сельского поселения | 2024 | 1.1.1. | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Заречная д. Красный Двор (1 уч- 300 м, 2уч - 1222м.) Подгощского сельского поселения | Администрация Подгощского сельского поселения | 2025 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 5367,0 |  |  |
| 1.11. | Ремонт участка (300 м.) автомобильной дороги общего пользования местного значения от д. 32 ул. Заречная до ул. Кооперативная с. Подгощи Подгощского сельского поселения | Администрация Подгощского сельского поселения | 2025 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 1993,7 |  |  |
| 1.12. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Моложежная с. Подгощи Подгощского сельского поселения (355м) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2025 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 451,6 |  |  |
| 1.13. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Славы, д. Красный Подгощского сельского поселения (734,3м) | Администрация Подгощского сельского поселения | 2025 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
| Задача: 2. Оформление в муниципальную собственность сельского поселения автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0. | Документальное оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения Подгощского сельского поселения, в том числе проведение паспортизации. | Администрация Подгощского сельского поселения | 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 2025 | 2.1.1. | Бюджет поселения | 63,0 | 0 |  | 24,0 | 17,0 | 38,0 | 82,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 |