Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы                                                       таблица 1                                                                                «Благоустройство территории Подгощского сельского поселения»

за 2019 год

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы                            (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство территории Подгощского сельского поселения » том числе: | 2169,0 | 2169,0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 2117,5 | 2117,5 | 2117,5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного освещения Подгощского сельского поселения» | 1969,2 | 1969,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969,2 | 1969,2 | 1969,2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма ««Прочие мероприятии по благоустройству территории Подгощского сельского поселения» | 199,8 | 199,8 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного освещения Подгощского сельского поселения» |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию по наружному уличному освещению | 2019-2023 годы | Исполнено 1583850,19 руб. Созданы условия для повышения уровня безопасности жителей и активности жителей поселения в вечерние часы. В отчетном периоде произведена оплата по счетам за фактическое потребление электроэнергии на сумму 1583850,19 рублей. | нет |
| 1.2. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения ( оплата по договорам за выполненные работы) | 2019-2023 годы | Исполнено 149003,14руб. В отчетном периоде произведена замена ртутных ламп светильников наружного освещения 20 шт., ремонт и установка светильников наружного освещения – 15 штук ( в том числе 5 ртутные, 10 светодиодные) замена фотореле 4 шт., установка новых фотореле 10 шт., Для качественной и эффективной работы сетей уличного освещения в отчетный период установлены новые светильники РКУ (светодиодные)- 17шт. 149003,14 руб | нет |
| 1.3. | Приобретение электроматериалов для уличного освещения | 2019-2023 годы | Исполнено 236390,77 руб за отчётный период приобретались энергосберегающие светильники, фотореле, фотосенсоры, кронштейны, эл. кабель и. т. д.-236390,77рублей | нет |
| 2.0. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |
| 2.1. | Разбивка клумб, посадка деревьев, спиливание и уборка старых деревьев, скашивание сорной растительности в местах общего пользования и.т.д. | 2019-2023 годы | Исполнено:26000,00 руб Произведены работы по спиливанию старых деревьев в д.Горцы 2 шт -26000,0 руб | нет |
| 2.2. | Санитарная очистка территории населенных пунктов, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, оплата по трудовому договору, оплата ООО «Экосервис» за вывоз мусора, обустройство контейнерных площадок, проведение субботников, установка урн. | 2019-2023 годы | Исполнено 22944,87 руб В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборке территории от мусора. В период с января по август 2019 вывоз ТКО по заявке производил ООО «Экосервис. Вывоз мусора на сумму 7944,87 руб.Обустроена площадка для сбора мусора у гражданского кладбища в с. Подгощи 15000,00 руб Проведены субботники в весенне-летний период во всех населённых пунктах поселения. Ликвидированы свалки и навалы мусора. Приобретались мешки для мусора, перчатки. | нет |
| 2.3. | Проведение обследования территории, скашивание, химическая обработка боршевика Сосновского в населённых пуктах поселения. | 2019-2023 годы | Исполнено.36500,00руб В отчетном периоде произведена хим. обработка территории от борщевика Сосновского 2 га - 36500.руб., | нет |
| 2.4. | Ремонт существующих детских игровых конструкций | 2019-2023 годы | В отчётном периоде ремонт не производился | нет |
| 2.5. | Улучшение МТБ (приобретение, ремонт и содержание садовой техники и садового инвентаря, приобретение ГСМ, лопат, граблей, ведер, рабочих перчаток, мешков для мусора, лески для триммера, ремонт триммера, бензопилы и т.д) | 2019-2023 годы | Исполнено. 10512,20 рублей Приобрели ГСМ — бензин, масла, цепи для бензопилы и лески для триммера. На сумму 10512,20 рублей. | нет |
| 2.6. | Ремонт, содержание, общественных колодцев, приобретение колодезных домиков и инвентаря | 2019-2023 годы | Исполнено.37400,00 руб В отчетном году установлен новый колодезный домик вс.Подгощи на сумму 16000,0 рублей. выполнены работы по ремонту колодезных домиков, настилов, дверок, замена петель в с. Подгощи всего на сумму 20000,0 рублей. Материалы 1340,8 рублей. | нет |
| 2.7. | Транспортные услуги по перевозке невостребованных трупов в морг | 2019-2023 годы | В отчётном году не требовались услуги по перевозке невостребованных трупов. | нет |
| 2.8. | Приобретение и установка указателей с названиями улиц и номеров домов | 2019-2023 годы | В отчётном году не потребовались указатели с названиями улиц и номерами домов. | нет |
| 2.8 | Реализация проектов местных инициатив граждан по благоустройству в том числе: обустройство зоны отдыха на территории ТОС «Рассвет» (д.Новоселье), в соответствии с Решением собрания ТОС « Рассвет» № 3 от 15.02.2019. | 2019-2023 годы | Исполнен: бюджет поселения 15000,0 рублей + софинансирование с областного бюджета 51468,00 рублей) Приобретена спортивная конструкция из 3-х элементов. (бюджет поселения 15000,0 тыс. рублей + софинансирование с областного бюджета 51468,00 .рублей) | нет |
| 2.9. | Утилизация ртутьсодержащих предметов и приборов. | 2020-2023 годы | Не планировалось. |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Благоустройство территории  Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество светильников уличного освещения, ед. | 0 | 267 | 267 | нет |
| 2. | Количество ламп уличного освещения, заменённых на энергосберегающие (ед.) | 0 | 15 | 14 | Произвели замену на меньшее количество |
| 3. | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | 0 | 2 | 2 | нет |
| 4. | Количество приобретаемого посадочного материала, ед. | 0 | 20 | 20 | нет |
| 5. | Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га. | 0 | 1 | 1 | нет |
| 6. | Площадь уничтожения борщевика «Сосновского», га. | 0 | 2 | 2 | нет |
| 7. | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. | 0 | 3 | 2 | Уменьшилось количество свалок |
| 8. | Количество субботников по благоустройству, ед. | 0 | 2 | 2 | нет |
| 9. | Количество отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Количество невостребованных трупов, перевезённых для проведения судебно-медецинской экспертизы, ед. | 0 | 0 | 0 | В 2019 году услуга не требовалась. |
| 11. | Количество отремонтированных (восстановленных) общественных колодцев, ед. | 0 | 4 | 4 | нет |
| 12. | Приобретение и установка указателей с названиями улиц и № домов, ед. | 0 | 0 | 0 | Не планировалась |
| 13. | Количество проектов местных инициатив граждан ед. | 0 | 1 | 1 | нет |
| 14. | Количество утилизированных ртутьсодержащих предметов и приборов, ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель:                                                         Н.А.   Кошелева

Согласовано: глава поселения:                           Л.В. Николаева

Гл.бухгалтер:                                  Г.Н.ефимова