Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Подгощского сельского поселения, их формирования

и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par81)

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения» за 2019год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Всего  |  Средства федерального  бюджета  |  Средства областного  бюджета  |  Средства бюджета муниципального района  |  Средства  бюджета поселения |  Внебюджетные  источники  |
| профинан-сировано  | освоено |  план  на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год  | профинан-сировано  | освое-но | план на год  | профинан-сировано  | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано  | освоено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13 | 14 | 15 |  16  |  17  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:[<\*\*>](#Par82) | 1240,8 | 1240,8 | 0 | 0 | 0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 0 | 0 | 0 | 649,8 | 649,8 | 649,8 | 0 | 0 |
| подпрограмма1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова

 Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия  |  Срок реализации | Результатыреализации |  Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1.  | Подпрограмма [<\*>](#Par104) |
| 1.0.  | Организация работ по содержанию, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  | 2019-2023 | Исполнено.(п.п. 1.1 и 1.2) |  |
| 1.1.  | Мероприятие 1.1  Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) | 2019-2023 | - исполнено.В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонного содержания) в 2019 году заключались договора с ООО Шимское ДЭП», КФХ Долотова К.А. на зимнее и летнее содержание, по результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорог от снега, распределение противогололедного материала ( посыпка песком, ППС), очистка дорожного покрытия механической четкой, планировка гравийного покрытия автодороги, скашивание травы, вырубка кустарника. Средства бюджета поселения 535,0 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) в соответствии с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы» в том числе:1.2.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Шелонская(протяженность 0,6241 км1.2.2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Садовая (протяженность 0,3378 км)1.2.3 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Парковая (протяженность 0,3333 км)1.2.4. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Центральная (протяженность 1.1819 км) 1.2.5. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети до д. Бараново (протяженность 0,321 км)1.2.6. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Бараново (протяженность 0,260 км)1.2.7. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Оболицко-I от д. №11 до д. №1А (протяженность 0,225 км)1.2.8. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети от д. № 58 до д. № 66 в (протяженность 0,153 км)д Горцы1.2.9. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по региональному проекту «Дорога к дому». От д. 32 ул. Школьная до ул. Кооперативной с. Подгощи (протяженность 0,5917 км)1.2.10. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Верещино от пожарного водоема до д №4 (протяженность 0,256км)1.2.11. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Волошино (протяженность 0,691км)1.2.12. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Углы ул. Заречная (протяженность 1,142км)1.2.13. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по с. Подгощи ул. Кооперативная (протяженность 0,317км)1.2.14. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Углы подъезд к ул. Заречная (протяженность 0,216)1.2.15. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Ручьи (протяженность 0,684км)1.2.16. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Подоклинье (протяженность 0,550км)1.2.17. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по с. Подгощи переулок до ул. Шоссейная до д. № 37 (протяженность 0,150км) | 2019-2023201920192019201920192019201920192020-202120222022202220222023202320232023 | - исполнено.В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонного содержания) в 2019 году заключались договора: с ООО Шимское ДЭП» - на содержание (ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в д. Красный Двор: ул. Шелонская (Договор № 22 30.05.19 г), Центральная (Договор № 21 29.05.19), ул. Садовая ( договор № 20 28.05.19), ул. Парковая ( договор № 19 27.05.19).КФК Долотов К.А. - на содержание ( вырубка кустарника и подлеска вручную, восстановление профиля водоотводных канав экскаватором-планировщиком, восстановление профиля основания дорожного покрытия) автодороги до д. Бараново (Договор № 02-2019 от 06.06.19);- на ремонт автомобильных дорог(восстановление профиля основания дорожного покрытия с добавлением нового материала)По д. Бараново (Договр № 03-2019 07.06.19), Оболицко - 1 от д. 11 до д. 1А (Договор № 04-2019 от 10.06.19), д. Горцы от д. № 58 до д. № 66 (Договор № 01-2019 от 03.06.19).Всего по мероприятию отремонтировано 0,638 км автомобильных дорог. Обеспечено содержание за счет средств областного бюджета 6 дорог протяженностью 2,7981 км.Средства областного бюджета 591,0,0 тыс. рублей,Софинансирование бюджета поселения – 31,2 тыс. рублей, средства бюджета поселения – 20,6 тыс. руб. |  |
| 2. | Мероприятие 2.Документальное оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения Подгощского сельского поселения, в том числе проведение паспортизации.»  | 2019-2023 | - исполнено.Произведены кадастровые работы по подготовке технических паспортов 7 (семи) объектов уличной дорожной сети расположенных в д. Коломо на сумму 63,0 тыс. рублей. Договор с № 88 от 28.08.2019 года с ООО «ГЕО 53». |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

 Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование  целевого показателя, единица измерения  | Значение целевого показателя |  Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному  | план на год  | факт за отчетный период  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1.  | протяженность автомобильных дорог на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км) |  | 31,3 | 31,3 |  |
| 2.  | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (км) |  | 0,638 | 0,638 | . |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог (шт.) |  | 7 | 7 |  |

Исполнитель: Главный специалист Н.С.Наталенкова

Глава поселения Л.В.Николаева

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова