Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Подгощского сельского поселения, их формирования

и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par81)

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения» за 2019год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета муниципального района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освое-но | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе:  [<\*\*>](#Par82) | 1240,8 | 1240,8 | 0 | 0 | 0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 0 | 0 | 0 | 649,8 | 649,8 | 649,8 | 0 | 0 |
| подпрограмма  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма [<\*>](#Par104) | | | |
| 1.0. | Организация работ по содержанию, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети | 2019-2023 | Исполнено.  (п.п. 1.1 и 1.2) |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети  (сезонное содержание) | 2019-2023 | - исполнено.  В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонного содержания) в 2019 году заключались договора с ООО Шимское ДЭП», КФХ Долотова К.А. на зимнее и летнее содержание, по результатам исполнения которых обеспечивалась очистка дорог от снега, распределение противогололедного материала ( посыпка песком, ППС), очистка дорожного покрытия механической четкой, планировка гравийного покрытия автодороги, скашивание травы, вырубка кустарника. Средства бюджета поселения 535,0 тыс. руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2  Организация работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонное содержание) в соответствии с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы» в том числе:  1.2.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Шелонская(протяженность 0,6241 км  1.2.2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Садовая (протяженность 0,3378 км)  1.2.3 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Парковая (протяженность 0,3333 км)  1.2.4. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Красный Двор ул. Центральная (протяженность 1.1819 км)  1.2.5. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети до д. Бараново (протяженность 0,321 км)  1.2.6. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Бараново (протяженность 0,260 км)  1.2.7. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети д. Оболицко-I от д. №11 до д. №1А (протяженность 0,225 км)  1.2.8. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети от д. № 58 до д. № 66 в (протяженность 0,153 км)д Горцы  1.2.9. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по региональному проекту «Дорога к дому».  От д. 32 ул. Школьная до ул. Кооперативной с. Подгощи (протяженность 0,5917 км)  1.2.10. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Верещино от пожарного водоема до д №4 (протяженность 0,256км)  1.2.11. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Волошино (протяженность 0,691км)  1.2.12. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Углы ул. Заречная (протяженность 1,142км)  1.2.13. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по с. Подгощи ул. Кооперативная (протяженность 0,317км)  1.2.14. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Углы подъезд к ул. Заречная (протяженность 0,216)  1.2.15. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Ручьи (протяженность 0,684км)  1.2.16. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по д. Подоклинье (протяженность 0,550км)  1.2.17. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети по с. Подгощи переулок до ул. Шоссейная до д. № 37 (протяженность 0,150км) | 2019-2023  2019  2019  2019  2019  2019  2019  2019  2019  2020-2021  2022  2022  2022  2022  2023  2023  2023  2023 | - исполнено.  В рамках организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети (сезонного содержания) в 2019 году заключались договора:  с ООО Шимское ДЭП»  - на содержание (ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в д. Красный Двор: ул. Шелонская (Договор № 22 30.05.19 г), Центральная (Договор № 21 29.05.19), ул. Садовая ( договор № 20 28.05.19), ул. Парковая ( договор № 19 27.05.19).  КФК Долотов К.А.  - на содержание ( вырубка кустарника и подлеска вручную, восстановление профиля водоотводных канав экскаватором-планировщиком, восстановление профиля основания дорожного покрытия) автодороги до д. Бараново (Договор № 02-2019 от 06.06.19);  - на ремонт автомобильных дорог  (восстановление профиля основания дорожного покрытия с добавлением нового материала)  По д. Бараново (Договр № 03-2019 07.06.19),  Оболицко - 1 от д. 11 до д. 1А (Договор № 04-2019 от 10.06.19),  д. Горцы от д. № 58 до д. № 66 (Договор № 01-2019 от 03.06.19).  Всего по мероприятию отремонтировано 0,638 км автомобильных дорог.  Обеспечено содержание за счет средств областного бюджета 6 дорог протяженностью 2,7981 км.  Средства областного бюджета 591,0,0 тыс. рублей,  Софинансирование бюджета поселения – 31,2 тыс. рублей, средства бюджета поселения – 20,6 тыс. руб. |  |
| 2. | Мероприятие 2.  Документальное оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения Подгощского сельского поселения, в том числе проведение паспортизации.» | 2019-2023 | - исполнено.  Произведены кадастровые работы по подготовке технических паспортов 7 (семи) объектов уличной дорожной сети расположенных в д. Коломо на сумму 63,0 тыс. рублей. Договор с № 88 от 28.08.2019 года с ООО «ГЕО 53». |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Подгощского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | протяженность автомобильных дорог на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км) |  | 31,3 | 31,3 |  |
| 2. | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (км) |  | 0,638 | 0,638 | . |
| 3 | Паспортизация автомобильных дорог (шт.) |  | 7 | 7 |  |

Исполнитель: Главный специалист Н.С.Наталенкова

Глава поселения Л.В.Николаева

Главный бухгалтер Г.Н. Ефимова