Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание мест захоронений Подгощского сельского поселения»

за 2020 год

Таблица 1

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Программа «Содержание мест захоронений Подгощского сельского поселения» | 640,0 | 640,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 0 | 0 |

Согласовано Главный бухгалтер                        Г.Н. Ефимова

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Содержание мест захоронений Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт воинских захоронений, приобретение тротуарной плитки и укладка на воинском захоронении оплата работ по договорам, покраска оград и скамеек, прочие работы по ремонту воинских захоронений | 2019-2023 годы | Исполнено: 204,0 тыс. руб. в т.ч. Стоимость 2-х мемориальных плит с именами погибших защитников Отечества для воинского захоронения в д. Любыни – 119,4 тыс. руб. (договор от 19.03.2020 № 01/01/2020 с ИП Фалев Н.О.); Установка 2 мемориальных плит гранитных подставок (оснований) на воинском захоронении д. Любыни – 57,0 тыс. руб. (договор с ИП Севостьяновым от 14.04.20 № 005/20) Приобретение мемориальных табличек на воинские захоронения, оплата услуг по изготовлению и установке подставок под мемориальные таблички – 27,6 тыс. руб. (договор от 08.10.20 г. № 011/20 с ИП Севостьяновым) | нет |
| 1.2. | Благоустройство территории воинских захоронений: уборка листьев и сухой травы, расчистка снега в зимнее время, обрезка кустов, опиливание деревьев на территориях захоронения, покраска элементов воинских захоронений, уборка несанкционированного мусора на территории захоронений, оплата по договору за выполненные работы , обработка территории воинских захоронений от клещей, изготовление метало- керамических плит с фамилиями захороненных, и прочие мероприятия по благоустройству воинских захоронений. | 2019-2023 годы | Исполнено 10,0 тыс. руб. в т.ч. Проведены мероприятия по предупреждению и уничтожению вредителей с использованием химических средств на братском захоронении с. Подгощи – 1,0 тыс. руб. Проведены работы по обрезке кустов спиливание деревьев и уборка мусора на братских захоронениях на территории поселения – 9,0 тыс. руб. (договор с ИП Севостьяновым от 15.01.20 № 001А/20) | нет |
| 1.3 | Приобретение венков | 2019-2023 год | Исполнено: 6,0 тыс. руб. в т.ч. В отчетном периоде приобретено 5 шт. венков на общую сумму 6,0 тыс. рублей. | нет |
| 1.5. | Благоустройство территории гражданских кладбищ: уборка листьев и сухой травы, расчистка снега в зимнее время, обрезка кустов, опиливание деревьев на территориях гражданских кладбищ, уборка несанкционированного мусора на территории гражданских кладбищ, оплата по договорам за выполненные работы , обработка территории от клещей, обработка от борщевика «Сосновского»,определение границ гражданских кладбищ , установка ограждения территории кладбищ и прочие работы по благоустройству территорий гражданских кладбищ | 2019-2023 год | Исполнено:420,0 тыс. руб. Приобретение материалов для установки забора (сетки) на гражданском кладбище д. Подгощи – 265,0 тыс. руб. (договор с ИП Севостьяновым А.Н. от 06.04.20 № 003/2020) Установка ограждения на гражданском кладбище с.Подгощи – 100,0 тыс. руб. (договор с ИП Севостьяновым от 26.06.20 № 007/20) Проведены работы по обрезке кустов, спиливание старых деревьев на гражданских захоронениях-55,0 тыс. руб. (договор с ИП Севостьяновым А.Н. от 14.01.20 г. № 002/20) | нет |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Содержание мест захоронений Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество отремонтированных воинских захоронений, шт. | 2 | 1 | 1 | нет |
| 2. | Количество воинские захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству (ед.) | 5 | 5 | 5 | нет |
| 3. | Количество приобретенных венков, шт. | 5 | 5 | 5 | нет |
| 4. | Количество земельных участков, расположенных под гражданскими кладбищами на которых проведены кадастровые работы (шт.) | 1 | 0 | 0 | нет |
| 5. | Количество гражданских мест захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству (шт.) | 4 | 4 | 4 | нет |

Исполнитель:                                                                                                                    С.В. Фаустова

Согласовано:

Глава Администрации Подгощского сельского поселения:                                       Л.В. Николаева

Главный бухгалтер:                                                                                                         Г.Н. Ефимова

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000