Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы                                                       таблица 1                                                                                «Благоустройство территории Подгощского сельского поселения»

за 2020 год

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы                                        (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство территории Подгощского сельского поселения » том числе: | 2287,1 | 2287,1 | 0 | 0 | 0 | 501,0 | 501,0 | 501,0 | 0 | 0 | 0 | 1786,1 | 1786,1 | 1786,1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного освещения Подгощского сельского поселения» | 1487,2 | 1487,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487,2 | 1487,2 | 1487,2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма ««Прочие мероприятии по благоустройству территории Подгощского сельского поселения» | 799,9 | 799,9 | 0 | 0 | 0 | 501,0 | 501,0 | 501,0 | 0 | 0 | 0 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 0 | 0 |

Согласовано Главный бухгалтер                        Г.Н. Ефимова

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного освещения Подгощского сельского поселения» |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию по наружному уличному освещению | 2019-2023 годы | Исполнено 1470,0 тыс. руб. Созданы условия для повышения уровня безопасности жителей и активности жителей поселения в вечерние часы. В отчетном периоде произведена оплата по счетам за фактическое потребление электроэнергии на сумму 1470,0 тыс. рублей. | нет |
| 1.2. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения (оплата по договорам за выполненные работы) | 2019-2023 годы | Исполнено 17,2 тыс. руб. В отчётном периоде произведена оплата по договорам за текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения ООО «Автоматизированные системы» (договор от 12.11.20 г. № 287), ИП Макаров В.Н. (договор от 02.12.20 г. № 79, от 11.08.20 № 60). | нет |
| 1.3. | Приобретение электроматериалов для уличного освещения | 2019-2023 годы | Не планировалось приобретение | нет |
| 2.0. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |
| 2.1. | Разбивка клумб, посадка деревьев, спиливание и уборка старых деревьев, скашивание сорной растительности в местах общего пользования и.т.д. | 2019-2023 годы | Исполнено:20,0 тыс. руб. Произведены работы по спиливанию 6-ти аварийных деревьев и уборке старых деревьев в д. Ручьи, Бараново, Горцы на сумму 20,0 тыс. руб. (договор с ИП Севостьяновым А.Н. от 14.01.20 № 004/20) Проводились работы по посадке деревьев. Посадочный материал в количестве 20 ед. был предоставлен спонсорами поселения. | нет |
| 2.2. | Санитарная очистка территории населенных пунктов, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, оплата по трудовому договору, оплата ООО «Экосервис» за вывоз мусора, обустройство контейнерных площадок, проведение субботников, установка урн. | 2019-2023 годы | Исполнено 117,4 тыс. руб. В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборке территории от мусора на сумму 88,7 тыс. руб. (договоры с Бабкиным А.П. от 01.12.20 г. №18/12-2020, от 02.11.20 г. № 16/11-2020г., ИП Севостьяновым от 16.12.20 № 012/20, от 02.11.20 № 17/11-2020, от 14.01.20 № 001/20). Ликвидированы 12 несанкционированных навалов мусора. В 2020 году вывоз ТКО производил ООО «Экосервис» в соответствии с заключенными договорами. Сумма оплаты по договорам составила 28,7 тыс. руб. (договоры от 14.09.20 № 8/20, от 14.01.20 № 30930). Проведены субботники в весенне-летний период во всех населённых пунктах поселения. | нет |
| 2.3. | Проведение обследования территории, скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского в населённых пунктах поселения. | 2019-2023 годы | Исполнено 118,5 тыс. руб. В отчётном периоде произведена хим. обработка 3 га территории от борщевика Сосновского – 58,5 тыс. руб. (2 договора с ИП Мудров Я. Н. от 14.01.2020 г., 26.06.2020 г.), оплата за выполненные работы по скашивание борщевика на сумму 60,0 тыс. руб. (договор с ИП Севостьянов А.Н. от 21.07.2020) | нет |
| 2.4. | Ремонт существующих детских игровых конструкций | 2019-2023 годы | В отчётном периоде ремонт не планировался | нет |
| 2.5. | Улучшение МТБ (приобретение, ремонт и содержание садовой техники и садового инвентаря, приобретение ГСМ, лопат, граблей, ведер, рабочих перчаток, мешков для мусора, лески для триммера, ремонт триммера, бензопилы и т.д) | 2019-2023 годы | Исполнено 3,5 тыс. руб. Приобретение запасных частей, ГСМ для триммера – 3,3 тыс. руб., полиэтиленовых мешков для мусора – 0,2 тыс. руб. | нет |
| 2.6. | Ремонт, содержание, общественных колодцев, приобретение колодезных домиков и инвентаря | 2019-2023 годы | Исполнено 17,2 тыс. руб. В отчетном году выполнены работы по ремонту 4 колодезных домиков, настилов, дверок, замена петель в с. Подгощи, д. Усполонь - 17,2 тыс. руб. (договор с ООО «СТС» от 15.01.20 г. № 1/2020) | нет |
| 2.7. | Транспортные услуги по перевозке невостребованных трупов в морг | 2019-2023 годы | В отчётном году не требовались услуги по перевозке невостребованных трупов. | нет |
| 2.8. | Приобретение и установка указателей с названиями улиц и номеров домов | 2019-2023 годы | В отчётном году не потребовались указатели с названиями улиц и номерами домов. | нет |
| 2.8 | Реализация проектов местных инициатив граждан по благоустройству в том числе: Благоустройство гражданского кладбища вблизи д. Углы Шимского района Новгородской области (установка ограждения территории кладбища), решение собрания ТОС «Гранит» от 17.01.2020 г. № 1 | 2019-2023 годы | Исполнен: бюджет поселения 21,0 тыс. руб. + областной бюджет (средства субсидии) 69,5 тыс. руб. Проведено ограждение территории гражданского кладбища (установка сетчатого забора) д. Углы -90,5 тыс. руб. (договор с ИП Севостьянов А.Н. от 20.07.20 № 010/20) | нет |
| 2.9. | Утилизация ртутьсодержащих предметов и приборов. | 2020-2023 годы | Исполнен 1,3 тыс. руб. Утилизировано 52 ртутьсодержащие лампы (договор с ООО «Меркурий» от 21.05.20 г. № Н33238) | нет |
| 2.10 | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (уборка и благоустройство территории, сбор мусора, окос травы) | 2020-2023 годы | Исполнен областной бюджет (прочие межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам) 92,5 тыс. руб. Проведены работы по скашиванию борщевика Сосновского на сумму 30,8 тыс. руб. (договоры от 01.07.20 г. № 07/07-2020, 08/07-2020 с Прохоровым В.В., с Нальбиевым Л.А.); Уборка мусора – 61,7 тыс. руб. (по договорам с частными лицами Нальбиевой А.В. от 01/07-20 № 06/07-20г., Кононенко В.П. от 01/07.20 № 05/07-20, Севостьяновым А.Н. от 01.07.20 г. № 04/07-20, Севостьяновой Е.Н. от 01.07.20 № 03/07) | нет |
| 2.11 | Закупка товаров, работ и услуг (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта), связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов (спиливание аварийных деревьев, приобретение техники для скоса травы, игровых конструкций) | 2020-2023 годы | Исполнен областной бюджет (прочие межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам) 339,0 тыс. руб. В отчетном периоде: проведены работы по спиливанию 5 аварийных деревьев на сумму 83,0 тыс. руб. (договор с ИП Цветковым от 17.08.20 № 553) Приобретены 2 подрезчика (триммера) на сумму 57,3 тыс. руб. (по 2 договорам с ИП Дорошев Л.К. от 26.08.20 г. №2, от 18.08.20 г. № 1); Приобретены 5 игровых конструкций (договор с ООО «Теремок» от 07.09.20 № 32) на сумму 198,7 тыс. руб. | нет |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Благоустройство территории  Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество светильников уличного освещения, ед. | 267 | 303 | 303 | нет |
| 2. | Количество ламп уличного освещения, заменённых на энергосберегающие (ед.) | 15 | 284 | 284 | нет |
| 3. | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | 2 | 6 | 6 | нет |
| 4. | Количество приобретаемого посадочного материала, ед. | 20 | 20 | 20 | нет |
| 5. | Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га. | 1 | 0 | 0 | нет |
| 6. | Площадь уничтожения борщевика «Сосновского», га. | 2 | 31 | 31 | нет |
| 7. | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. | 2 | 12 | 12 | нет |
| 8. | Количество субботников по благоустройству, ед. | 2 | 2 | 2 | нет |
| 9. | Количество отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | 0 | 0 | 0 | В отчётном году услуга не производилась |
| 10. | Количество невостребованных трупов, перевезённых для проведения судебно-медицинской экспертизы, ед. | 0 | 0 | 0 | в 2020 году услуга не требовалась. |
| 11. | Количество отремонтированных (восстановленных) общественных колодцев, ед. | 4 | 1 | 4 | Возникла необходимость дополнительного ремонта 3-х общественных колодцев |
| 12. | Приобретение и установка указателей с названиями улиц и № домов, ед. | 0 | 0 | 0 | Не планировалась |
| 13. | Количество проектов местных инициатив граждан ед. | 1 | 1 | 1 | нет |
| 14. | Количество утилизированных ртутьсодержащих предметов и приборов, ед. | 0 | 52 | 52 | нет |
| 15. | Количество граждан, привлеченных к работам, связанным с предотвращением влияния экологической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, чел. | 0 | 6 | 6 | нет |
| 16. | Полнота исполнения расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счёт резервного фонда Правительства РФ, % | 0 | 100 | 100 | нет |

Исполнитель:                                                         С.В.   Фаустова

Согласовано:

Глава поселения:                                                  Л.В. Николаева

Гл. бухгалтер:                                                        Г.Н. Ефимова