Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории Подгощского сельского поселения»

за  2024  год

Таблица 1

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджет-ные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профи-нанси-ровано | освоено | План на год | Профи-нанси-ровано | освоено | План на год | Профи-нанси-ровано | освое-но | План на год | профинан-сировано | освоено | План на год | профинан-сировано | освоено | Профи-нанси-ровано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе: | 953,0 | 953,0 | 0 | 0 | 0 | 667,0 | 667,0 | 667,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 86,0 | 86,0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельской территории Подгощского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство пешеходной дорожки в с. Подгощи Шимского района | 2020-2024 год | В результате аукциона, был определен поставщик: ИП Бабаскин А.Ю. и заключен муниципальный контракт от 09.04.2024 года № 0150300014224000001 на сумму 867 000, 00 рублей. Контракт выполнен в полном объеме: обустроена пешеходная дорожка тротуарной плиткой, установлен бордюрный камень. | нет |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей  муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.) | 1 | 1 | 1 | нет |

Исполнитель:                                                                                             Л.А.Заботина

Согласовано:

Глава  Подгощского сельского поселения                                             Л.В. Николаева

Главный бухгалтер                                                                                    Г.Н.Ефимова