Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы                                                       таблица 1                                                                                «Благоустройство территории Подгощского сельского поселения»

за 2024 год

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы  (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Средства бюджета поселения (инициативные платежи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство территории Подгощского сельского поселения » том числе: | 6573,1 | 6573,1 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 5676,1 | 5676,1 | 5676,1 | 175 | 175 |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного освещения Подгощского сельского поселения» | 2630 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Подгощского сельского поселения» | 3943,1 | 3943,1 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 3046,1 | 3046,1 | 3046,1 | 175,0 | 175,0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного освещения Подгощского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию по наружному уличному освещению | 2024 | Исполнено 2230,0 тыс. руб. Созданы условия для повышения уровня безопасности и активности жителей поселения в вечерние часы. - в отчетном периоде произведена оплата ТНС «Энерго» по счетам за фактическое потребление электроэнергии на сумму 549,7 тыс. рублей; - оплата по энергосервисному контракту ООО «Автоматизированные системы» - 1680,3 тыс.руб. | нет |
| 1.2. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения (оплата по договорам за выполненные работы) | 2024 | Исполнено 400,0 тыс. руб. В отчётном периоде произведена оплата по договорам за текущее содержание и обслуживание, ремонт наружных сетей уличного освещения ИП Макаров В.Н. (договоры от 01.04.24 г. № 405, 04.07.24 № 434, 02.05.24 № 421, 01.07.24 № 437/2, 21.10.24 № 444 , 01.11.24 № 464/2, 13.12.24 № 502/2 ) | нет |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Подгощского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Разбивка клумб, посадка деревьев, спиливание и уборка старых деревьев, скашивание сорной растительности в местах общего пользования и.т.д. | 2024 | Исполнено:440,0 тыс. руб. (бюджет поселения) Произведены работы: - по спиливанию и уборке 17-ти аварийных старых деревьев в с. Подгощи, д. Ручьи, д. Любыни, д. Шелонь, д. Бараново, д. Красный Двор, д. Верещино,д. Сосницы на сумму 297,6 тыс. руб. (договоры с ИП Цветков А.С. от 17.07.24 № 751, от 16.09.24 № 766, от 02.12.24 №776); - скашиванию 0,8 га сорной растительности в местах общего пользования на сумму 27,4 тыс. руб. (договоры с Бабкиным А.П. от 15.05.24 № 05-24, Орловы В.А. от 08.07.2024 № 09-24, от 28.08.2024 № 14-24) - посадке декоративных растений на ул. Заречной с.Подгощи в количестве 192 ед. на сумму 115,0 тыс. руб. (договор с ИП Бабаскин А.Ю. от 25.09.24 № 016/24) | нет |
| 2.1. | Санитарная очистка территории населенных пунктов, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, оплата по трудовому договору, оплата ООО «Экосервис» за вывоз мусора, обустройство контейнерных площадок, проведение субботников, установка урн. | 2024 | Исполнено 199,4 тыс. руб. В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории поселения выполнены работы по уборке территории от мусора на сумму 58,5 тыс. руб. (договоры с Бабкиным А.П. от 02.06.23 № 06-2023, с Никоновым А.С. от 11.12.2023 № 14/23, с Афанасьевым Г.Б. от 02.06.2023 № 08). Ликвидированы 6 точек несанкционированного навала мусора. В 2024 году вывоз ТКО производил ООО «Экосервис» в соответствии с заключенными договорами. Сумма оплаты по договорам составила 17,9 тыс. руб. (договор от 09.01.24 № 36075, дополнительное соглашение от 28.11.24 к договору № 36075 от 09.01.24); Обустроены 2 контейнерные площадки в -х населенных пунктах поселения (д. Якшино, Дуброво) на сумму 123,0 тыс. руб. (договор с ИП Куликов В.И. от 01.04.24 № 14); | нет |
| 2.2. | Проведение обследования территории, скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского в населённых пунктах поселения. | 2024 | Исполнено 250 тыс. рублей В отчётном периоде произведены: - хим. Обработка 9,3 га территории от борщевика Сосновского – 175,5 тыс. руб. (договоры с ИП Мудров Я. Н. от 04.03.24 г. № 21/24, от 01.04.24 № 34, от 13.06.2024 № 95, от 27.06.2024 №99) - выполнены работы по скашивание 0,2 га борщевика на сумму 18,5 тыс. руб. (договор с Хаджимурадовым М.С. от 28.08.24 № 15-24); - работы по вспашке и дискованию 4,3 га, заросших борщевиком, на сумму 56,0 тыс. руб. (договоры с ИП Никоновым А.С. от 01.08.24 № 14-24, с ИП Малининым В.Н. от 06.08.2024 № 12/24). | нет |
| 2.3 | Приобретение и ремонт существующих детских игровых конструкций; приобретение информационных стендов | 2024 | Исполнено 193,8 тыс. руб. В отчетном периоде приобретено детское игровое оборудование (качели-гнездо) на сумму 174,8 тыс. рублей (договор от 09.12.2024 № Д-ВН-24-00035 с АО «Ксил ПК Инфлэкс») и два информационных стенда на сумму 19,0 тыс. руб. для установки в д. Острова и д. Новоселье (договор от 27.08.24 № 13/08-24 с ИП Козловым И.А.) |  |
| 2.4. | Улучшение МТБ (приобретение, ремонт и содержание садовой техники и садового инвентаря, приобретение ГСМ, лопат, граблей, ведер, рабочих перчаток, мешков для мусора, лески для триммера, ремонт триммера, бензопилы и т.д.) | 2024 | Исполнено 0,9 тыс. руб. На указанную сумму приобретена за наличный расчет головка для триммера | нет |
| 2.5. | Ремонт, содержание, общественных колодцев, приобретение колодезных домиков и инвентаря | 2024 | Исполнено 25,0 тыс. руб. В отчетном году на указанную сумму приобретен колодезный домик для общественного колодца в д. Красный Двор (договор с ИП Козлов И.А.. от 25.11.24 г. № 25-11-24) | нет |
| 2.7.7 | Содержание и эксплуатация беседки в д. Коломо (обкос травы, расчистка снега, обрезка кустарника и др. около беседки), подключение беседки к электросети | 2024 | Исполнено 53,2 тыс. рублей. На указанную оплачен счет по договору № НОВ-04076-Э-И/24 с ПАО «Россети Северо-Запад» за подключение объекта недвижимости к электросетям. |  |
| 2.7.8 | Обустройство общественной территории около беседки в д. Коломо | 2024 | Исполнено 1050,0 тыс. руб., в т.ч. из бюджета поселения 200,0 тыс. руб., субсидия из областного бюджета 675,0 тыс. руб., инициативные платежи из бюджета поселения – 175,0 тыс. руб. В отчетном периоде в результате реализации проекта поддержки местных инициатив в д. Коломо уложена тротуарная плитка, приобретены и установлены уличные скамейки на общественной территории около беседки в д. Коломо (муниципальный контракт № 01500300014224000004 от 01.07.2024 г. с ООО «Нов-Регион-Строй») |  |
| 2.7.9 | Спиливание старых аварийных деревьев по ул. Заречной с. Подгощи (ТОС «Надежда») | 2024 | Исполнено 55,0 тыс. руб. На указанную сумму удалены 2 аварийных дерево в с. Подгощи (договор от 16.07.2024 г. № 750 с ИП Цветковым А.С.) |  |
| 2.7.10 | Уничтожение борщевика Сосновского на ул. Центральной д. Красный Двор (ТОС «Дружба») | 2024 | Исполнено 77,0 тыс. руб., в т. ч. за счет средств бюджета поселения 30,0 тыс. руб., областного бюджета 47,0 тыс. руб. В отчетном периоде произведена химическая обработка 4,05 га борщевика Сосновского на ул. Центральной в д. Красный Двор (договор с ИП Мудровым Я.Н. от 01.07.2024 № 96) |  |
| 2.7.11 | Благоустройство пешеходного перехода через р. Скородумка в д. Солоницко (ТОС «Солоницко») | 2024 | Исполнено 250,0 тыс. руб. На указанную сумму в д. Солоницко обустроен пешеходный переход (муниципальный контракт от 01.07.2024 г. № 71 с ООО Экспресс) |  |
| 2.11 | Обустройство пешеходных дорожек, изготовление, экспертиза проекто-сметной документации | 2024 | Исполнено 396,4 тыс. руб. В отчетном периоде обустроена пешеходная дорожка в с. Подгощи площадью 44 кв.м по договору от 05.07.2024 г. № 08/24 с ИП Бабаскиным А.Ю. |  |
| 2.13 | Обустройство пешеходного перехода через р. Векша в с. Подгощи | 2024 | Исполнено 480,0 тыс. руб. по договору от 07.10.2024 г. № 31-07 с ИП Горбачевым А.Г. |  |
| 2.14 | Установка ограждения на общественном кладбище с. Подгощи | 2024 | Исполнено 452,4 тыс. руб. по договору от 07.10.2024 г. № 31-06 с ИП Горбачевым А.Г. |  |
| 3.1 | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков и других объектов недвижимости в муниципальную собственность | 2024 | Исполнено 20,0 тыс. руб. В 2024 году на сумму 20,0 тыс. руб. проведены кадастровые работы по оформлению 2-х земельных участков в с. Подгощи, д. Красный Двор, (договоры с ООО «ГЕО53» от 12.12.24 № 120, от 17.12.24 № 121) |  |

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Благоустройство территории  Подгощского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество светильников уличного освещения, ед. | 326 | 326 | 326 | нет |
| 2. | Количество ламп уличного освещения, заменённых на энергосберегающие (ед.) | 0 | 0 | 0 | нет |
| 3. | Количество спиленных старых и аварийных деревьев, ед. | 6 | 17 | 17 | нет |
| 4. | Количество приобретаемого посадочного материала, ед. | 0 | 192 | 192 | нет |
| 5. | Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования, га | 0 | 0,8 | 0,8 | нет |
| 6. | Площадь уничтожения борщевика «Сосновского», га. | 37,4 | 13,8 | 13,8 | нет |
| 7. | Количество убранных несанкционированных свалок, ед. | 4 | 6 | 6 | нет |
| 8. | Количество субботников по благоустройству, ед. | 2 | 2 | 2 | нет |
| 9. | Количество приобретенных и отремонтированных детских игровых конструкций, ед. | 0 | 1 | 1 | нет |
| 10. | Количество отремонтированных (восстановленных) общественных колодцев, ед. | 2 | 1 | 1 | нет |
| 11. | Приобретение и установка указателей с названиями улиц и № домов, ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 12. | Количество проектов местных инициатив граждан ед. | 3 | 4 | 4 | нет |
| 13. | Количество утилизированных ртутьсодержащих предметов и приборов, ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 14. | Количество граждан, привлеченных к работам, связанным с предотвращением влияния экологической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, чел. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 15. | Полнота исполнения расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счёт резервного фонда Правительства РФ, % | 0 | 0 | 0 | нет |
| 16. | Количество обустроенных контейнерных площадок, ед. | 3 | 2 | 2 | нет |
| 17. | Количество обустроенных пешеходных дорожек в с. Подгощи, ед. | 0 | 1 | 1 | нет |
| 18. | Количество граждан, выполнивших работы, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, чел. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 19. | Количество проведенных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | 0 | 2 | 0 | -2 экспертиза проектно-сметной документации не проводилась |
| 20. | Количество обустроенных пешеходных переходов, ед. | 0 | 1 | 1 | нет |
| 21. | Количество приобретенных информационных стендов, ед. | 0 | 2 | 2 | нет |
| 22. | Количество установленных ограждений, ед. | 0 | 1 | 1 | нет |
| 23. | Количество объектов муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий | 5 | 2 | 2 | нет |

Исполнитель:                                                         С.В.   Фаустова

Согласовано:

Глава поселения:                                                  Л.В. Николаева

Гл. бухгалтер:                                                        Г.Н. Ефимова